Phần 1. Phân loại ý kiến

| Mã | Phân loại | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để Product Owner xem xét ưu tiên tính năng hủy đơn. |
| R-02 | Cách làm việc | Giữ lại, cụ thể hóa thành hành động cải thiện việc trao đổi thông tin trong nhóm. |
| R-03 | Cách làm việc | Viết lại: Khi thay đổi quy tắc, nhóm cần thống nhất và cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai. |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ lại, yêu cầu cập nhật tài liệu chung khi thay đổi quy tắc. |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ lại, tiếp tục Pairing giữa người kiểm thử và người phát triển để tái hiện lỗi. |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để đánh giá mục tiêu tỷ lệ AI tự trả lời 90%. |
| R-07 | Cách làm việc | Không chấp nhận hạ Definition of Done; giữ nguyên tiêu chuẩn chất lượng và tìm cách cải thiện quy trình kiểm thử. |

Phần 2. Sửa Improvement

Chọn hai Improvement phù hợp, có thể thực hiện và kiểm tra được:

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi thay đổi quy tắc chuyển người, nhóm phải cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai. | Developers | Mỗi lần thay đổi quy tắc trong Sprint 12 | Lịch sử phiên bản tài liệu và thời điểm cập nhật |
| Nhóm thực hiện Integration Test lần đầu không muộn hơn Ngày 4 của Sprint. | Developers | Cuối Ngày 4, Sprint 12 | Nhật ký chạy Integration Test có ngày giờ |

Xử lý IM-10-02: Không bỏ qua Improvement cũ hoặc chỉ gia hạn thời hạn. Nhóm cần phân tích nguyên nhân Integration Test bị trễ đến Ngày 8, sau đó thống nhất biện pháp khắc phục và theo dõi bằng nhật ký kiểm thử trong Sprint 12.

Phần 3. Nhận xét cách điều phối

Scrum Master hỏi ai gây ra lỗi và nêu tên cá nhân, khiến thành viên ngại phát biểu, làm giảm sự cởi mở và khả năng tìm nguyên nhân từ quy trình. Product Owner tự trả lời và chọn giải pháp thay nhóm, làm Developers mất cơ hội đóng góp và Scrum Team không được cùng quyết định Improvement. Nhóm nên tập trung phân tích vấn đề, khuyến khích mọi thành viên chia sẻ và cùng thống nhất các hành động cải tiến có thể kiểm chứng.